**PROCESO**

* **Descripción del proceso**

Nuestro equipo organizó el desarrollo del prototipo ClinicalMind mediante la asignación de roles y responsabilidades específicas para cada integrante, con el objetivo de aprovechar las fortalezas de cada uno y así el trabajo se realice de una manera más sencilla, práctica y rápida.

|  |  |
| --- | --- |
| **Integrante:** | **Rol/Responsabilidad:** |
| Alan Martín Bracamonte Dzib | Propuso la idea principal y se encargó de describir cómo queremos que funcione el prototipo (producto). |
| Ingrid Abigail Can Catzin | Redactó los requisitos funcionales y no funcionales para definir qué debe hacer el sistema. |
| Alejandro Emmanuel Quintal Moo | Con la información del usuario, hizo las historias de usuario y apoyó a detallar cómo usarían el sistema. |
| Angel Jafet Puc Uch | Entrevistó a un posible usuario para así poder entender cuáles son las actividades que realiza un médico, por lo que obtuvo información necesaria para el trabajo. |
| Maximiliano Montoya de la Cruz | Se encargó de comparar la posible competencia, ya que investigó proyectos similares para compararlos y mostrar en qué se diferencia ClinicalMind. |

Con esto, cada uno tuvo un papel claro y todos fueron aportando para que el proyecto avanzara.

Para el desarrollo del proyecto se tomaron ideas de metodología ágil, ya que se organizó el trabajo en pequeños “sprints”, periodos cortos de tiempo, donde en cada reunión se iba revisando los avances y se definía qué tareas faltaban y se asignaban responsables.

* **Gestión del proceso**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Actividad/Tarea | Acuerdos/Decisiones | Producto resultante | Fecha límite de entrega |
| 25/08/2025 | Lluvia de ideas y definición de proyecto | Se definió la idea principal del proyecto | Lista de ideas iniciales | 1/09/2025 |
| 2/09/2025 | Asignación de roles | Se definieron los roles de cada miembro | Tabla de roles | 9/09/2025 |
| 9/09/2025 | Recopilación de información de usuarios | Confirmar información recabada | Primer borrador de historias de usuarios | 16/09/2025 |
| 22/09/2025 | Refinamiento del proyecto | Se acordó fecha límite del primer adelanto | Primer adelanto completo | 28/09/2025 |

* **Métrica de Contribución Individual**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrante:** | **Actividad/Tarea** | **% de contribución** | **Evidencia/Rastro** |
| Alan Martín Bracamonte Dzib | Propuso la idea principal y se encargó de describir cómo queremos que funcione el prototipo (producto). | 20% | Usuarios.docx |
| Ingrid Abigail Can Catzin | Redactó los requisitos funcionales y no funcionales para definir qué debe hacer el sistema. | 20% | RequisitosFyNF.docx |
| Alejandro Emmanuel Quintal Moo | Con la información del usuario, hizo las historias de usuario y apoyó a detallar cómo usarían el sistema. | 20% | Prioridad y artefctos.docx |
| Angel Jafet Puc Uch | Entrevistó a un posible usuario para así poder entender cuáles son las actividades que realiza un médico, por lo que obtuvo información necesaria para el trabajo. | 20% | Proceso\_FIS.docx |
| Maximiliano Montoya de la Cruz | Se encargó de comparar la posible competencia, ya que investigó proyectos similares para compararlos y mostrar en qué se diferencia ClinicalMind. Además, se encargo de hacer el repositorio y de subir los documentos. | 20% | Repositorio: ClinicalMind |

**Link del repositorio:**

[**https://github.com/rexghost117-dotcom/ClinicalMind/tree/8a8c119abaf2b905b4b3c201d895d719401e11f8/1ra%20Entrega**](https://github.com/rexghost117-dotcom/ClinicalMind/tree/8a8c119abaf2b905b4b3c201d895d719401e11f8/1ra%20Entrega)