PROCESO.

Descripción del proceso:

El equipo organizó el desarrollo del prototipo ClinicalMind mediante la asignación de responsabilidades específicas:

- Ingrid Abigail Can Catzin: Responsable del producto y de redactar los requisitos funcionales y no funcionales.

- Maximiliano Montoya de la Cruz: Encargado del diseño general y comparación con la competencia.

- Alejandro Emmanuel Quintal Moo: Encargado de las pruebas del sistema.

- Alan Martín Bracamonte Dzib y Angel Jafet Puc Uch: Responsables de documentar los procesos y registrar todo lo ocurrido durante el desarrollo.

Gestión del proceso

| Fecha | Actividad/Tarea | Acuerdos/Decisiones | Producto resultante | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/11/2025 | Inicio del proyecto y definición detallada del producto | Se asignan responsabilidades iniciales | Descripción del producto | 10/11/2025 |
| 12/11/2025 | Redacción de requisitos | Revisión de requisitos por el equipo | Documento de requisitos | 14/11/2025 |
| 15/11/2025 | Diseño del sistema | Aprobación del diseño inicial | Primer boceto del diseño | 18/11/2025 |
| 19/11/2025 | Pruebas iniciales | Identificación de fallos y mejoras | Reporte de pruebas | 21/11/2025 |
| 22/11/2025 | Documentación de procesos | Se registra cada avance | Documento de procesos | 24/11/2025 |
| 25/11/2025 | Revisión general | Ajustes finales antes de cierre | Versión preliminar completa | 27/11/2025 |

Métrica de contribución individual:

| Integrante | Actividad/Tarea | % de contribución |
| --- | --- | --- |
| Ingrid Abigail Can Catzin | Encargada del producto y requisitos | 100% |
| Maximiliano Montoya de la Cruz | Diseño general y análisis de competencia | 100% |
| Alejandro Emmanuel Quintal Moo | Pruebas del sistema | 100% |
| Alan Martín Bracamonte Dzib | Documentación de procesos | 100% |
| Angel Jafet Puc Uch | Documentación de procesos | 100% |